администрация адагумского сельского поселения крымского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019 г.			                                                                       № 223

хутор  Адагум

О внесении изменений в постановление администрации Адагумского сельского поселения Крымского района №  194 от 05.12.2017г. «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Адагумского сельского поселения Крымского района от 10 октября 2018 года № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адагумского сельского поселения Крымского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  изменения в постановление № 194 от 05.12.2017 года «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», изложив приложение в новой редакции.

2. Ведущему специалисту администрации Адагумского сельского поселения Крымского района (Е.Г.Медведева) обнародовать настоящее постановление  и разместить на официальном сайте администрации Адагумского сельского поселения Крымского района.

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления  возложить на ведущего специалиста администрации Адагумского сельского поселения Крымского района  С.П.Кулинич.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                   А.В.Грицюта

|  | Приложение №1 к постановлению администрации Адагумского сельского поселения Крымского района от 24.12.2019 г. № 223 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Комплексное и устойчивое развитие

Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика сферы строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие

Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1)подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района»; 2) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района» |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение устойчивого территориального развития совершенствования системы благоустройства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды; - развитие сети автомобильных дорог муниципального значения; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения и создание условий для комфортного проживания граждан; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и получивших травмы и увечья |
| Задачи муниципальной программы | - организация разработки документов территориального планирования; -подготовка градостроительной и землеустроительной документации; - строительство, реконструкция автомобильных дорог местного значения; -выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения; - выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении; -повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения - доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения; -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы; Безопасность дорожного движения: -содержание автомобильных дорог муниципального значения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 55752,2 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 42265,1 тыс.руб., местный бюджет 13487,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 17072,3 тыс.рублей(в т.ч. краевой юджет-13680,6 тыс.рублей); 2019 год – 26615,5 тыс. рублей; (в т. ч. краевой бюджет-21670,3 тыс.рублей); 2020 год – 12064,4 тыс. рублей, в т. ч. краевой бюджет 6914,2 тыс.рублей. 1. Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района»: Объем финансирования за счет средств дорожного фонда составляет 55302,2 тыс. рублей (краевой бюджет – 42265,1 тыс. рублей, местный бюджет- 13037,1 тыс. рублей), в том числе по годам: 2018 год – 16922,3 тыс.рублей(в т.ч. краевой бюджет - 13680,6 тыс.рублей); 2019 год – 26465,5 тыс.рублей; (в т.ч. краевой бюджет - 21670,3 тыс.рублей); 2020 год – 11914,4 тыс.рублей,(в т.ч. краевой бюджет – 6914,2 тыс.рублей); 2. подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района» Объем финансирования за счет средств дорожного фонда составляет 450,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 150,0 тыс.рублей; 2019 год – 150,0 тыс.рублей; 2020 год – 150,0 тыс.рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района Совет Адагумского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание муниципальной программы

1. Характеристика сферы строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития объектов транспортной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы.

Дорожное хозяйство

- Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Адагумского сельского поселения Крымского  района и улучшения условий жизни населения.

- Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Адагумского сельского поселения Крымского  района. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,2 - 1,4 раза.

Безопасность дорожного движения

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и  снижения тяжести их последствий;

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

С 2014 года в Адагумском сельском поселении Крымского  района создан муниципальный дорожный фонд, способствующий достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

- Цели, задачи и целевые показатели,

- сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого территориального развития Адагумского сельского поселения Крымского  района посредством совершенствования системы благоустройства поселения, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды;

- развитие сети автомобильных дорог муниципального значения;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения и создание условий для комфортного проживания граждан;

- сокращение количества дорожно - транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и получивших травмы и увечья.

Приоритетные направления решения задач определены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965 «Об утверждении государственной программы  Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»:

- строительство, реконструкция автомобильных дорог;

- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог;

- выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы  - с 2018 по 2020 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Система     программных       мероприятий       представлена двумя подпрограммами:

1) «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района» (приложение № 3).

Реализация мероприятий, выполняемых в рамках подпрограммы, направлена на планомерное сокращение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и работающих в режиме перегрузки.

2) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Адагумского сельского поселения Крымского  района.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить безопасность дорожного движения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет 55752,2 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 13487,1 тыс. рублей,

из средств краевого бюджета – 42265,1 тыс. рублей

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района»» | Местный бюджет Краевой бюджет | 3241,7 13680,6 | 4795,2 21670,3 | 5000,2 6914,2 |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района» | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| ИТОГО |  | 17072,3 | 26615,5 | 12064,4 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень    реализации   мероприятий,    полностью     или     частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы ( основного мероприятия)

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# 5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

# (основного мероприятия)

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

# 5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

5.7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в администрацию доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Ведущий специалист администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                                   А.В.Сех

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое

развитие Адагумского сельского

поселения Крымского района

в сфере строительства, архитектуры

и дорожного хозяйства»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие

Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | % | 3 | 22,6 | 23,1 | 23,8 |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения, включая проектно-изыскательские работы | Км. | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения, включая проектные работы | Км. | 3 |  |  |  |
| 1.4 | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | % | 3 | 22,6 | 23,1 | 23,8 |
| 1.5 | Внесение изменений в генеральный план | раз | 3 | 1 | 1 |  |
| 1.6 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки | раз | 3 | 1 | 1 |  |
| 1.7 | Количество отмежеванных участков | шт | 3 | 5 | 5 |  |
| 1.8 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения | км. | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | % | 3 | 22,6 | 23,1 | 23,8 |
| 2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения, включая проектно-изыскательские работы | Км. | 3 |  |  |  |
| 2.4 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения, включая проектные работы | Км. | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4. | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения | км. | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Ведущий специалист администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                                   А.В.Сех

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое

развитие Адагумского сельского

поселения Крымского района

в сфере строительства, архитектуры

и дорожного хозяйства»

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Цель | - формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения; - обеспечение устойчивого территориального развития; - совершенствования системы благоустройства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | - выполнение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района; - содержание дорог; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог поселения; - организация разработки документов территориального планирования; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района» | местный бюджет | 13037,1 | 3241,7 | 4795,2 | 5000,2 | Ремонт дорог-2,2 км |  | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |  |
|  |  | краевой бюджет | 42265,1 | 13680,6 | 21670,3 | 6914,2 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Грейдирова- ние дорог, 0,2 км: |  | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |  |
|  | Итого | местный бюджет | 13487,1 | 3391,7 | 4945,2 | 5150,2 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 42265,1 | 13680,6 | 21670,3 | 6914,2 |  |  |  |  |

Ведущий специалист администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                                                                                  А.В.Сех

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие  Адагумского сельского поселения  Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития дорожной сферы деятельности

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

I. Паспорт подпрограммы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Адагумского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие  Адагумского сельского поселения  Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| Координатор подпрограммы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| Цели подпрограммы | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района, соответствующей потребностям населения и экономике поселения |
| Задачи подпрограммы | - выполнение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района; - содержание дорог; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог поселения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения; - доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения; - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения, включая проектно-изыскательские работы; - содержание автомобильных дорог муниципального значения, включая проектные работы |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018- 2020годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования составляет 55302,2 тыс.рублей, из них за счет средств местного бюджета 13037,1 тыс.рублей, краевого бюджета – 42265,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 16922,3 тыс.рублей, в т.ч. краевой бюджет -13680,6 тыс.рублей; 2019 год – 26465,5 тыс.рублей, в т.ч. краевой бюджет - 21670,3; 2020 год – 11914,4 тыс.рублей, в т.ч. краевой бюджет – 6914,2 тыс.руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района; Совет Адагумского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание подпрограммы

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития дорожной сферы деятельности

- Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Адагумского сельского поселения Крымского района  и улучшения условий жизни населения

- Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

- Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Адагумского сельского поселения Крымского района. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,2 - 1,4 раза.

- Неразвитость улично-дорожной сети Адагумского сельского поселения Крымского района усугубляет проблемы в социальной сфере: дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

- 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей Адагумского сельского поселения Крымского района;

сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности  Адагумского сельского поселения Крымского района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

проведение капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Адагумского сельского поселения Крымского района;

содержание дорог;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Система  подпрограммных мероприятий направлена на проведение ремонта, реконструкции, строительства и содержание дорог местного значения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 55302,2  тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 13037,1 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета – 42265,1 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 3241,7 | 4795,2 | 5000,2 |
|  | Краевой бюджет | 13680,6 | 21670,3 | 6914,2 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы до 10 февраля года, следующего за отчетным, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Ведущий специалист администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                            А.В. Сех

|  | - Приложение № 1 к подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |
| --- | --- |

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | % | 3 | 22,6 | 23,1 | 23,8 |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения, включая проектно-изыскательские работы | Км. | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | % | 3 | 22,6 | 23,1 | 23,8 |
| 2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения, включая проектно-изыскательские работы | Км. | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Ведущий специалист администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                            А.В.Сех

- Приложение № 2

к подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района»

муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие  Адагумского сельского поселения  Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Цель | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача | - выполнение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района; - содержание дорог; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Адагумского сельского поселения Крымского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 9781,2 | 2541,7 |  | 3237,3 |  | 4002,2 |  | Ремонт дорог, км. 2018- 2,2км. 2019- 2,2км. 2020- 2,1км |  | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |  |
|  |  | Краевой бюджет | 42265,1 | 13680,6 |  | 21670,3 |  | 6914,2 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Работы, услуги по содержанию имущества | Местный бюджет | 900,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | Расчистка придорожных кюветов |  | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |  |
| 1.3. | Приобретение щебня, асфальтобетона. | Местный бюджет | 2355,9 | 400,0 |  | 1257,9 |  | 698,0 |  | Ямочный ремонт Подсыпка щебнем, км: 2018-0,1км 2019-0,1км 2020-0,1км |  |  |  |
|  | Итого | Местный бюджет | 13037,1 | 3241,7 |  | 4795,2 |  | 5000,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 42265,1 | 13680,6 |  | 21670,3 |  | 6914,2 |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                                                                                  А.В.Сех

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к  муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения  Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития безопасности дорожного движения

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

I. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| Координатор подпрограммы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| Цели подпрограммы | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и получивших травмы и увечья |
| Задачи подпрограммы | - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении; - повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - содержание автомобильных дорог муниципального значения; - количество установленных светофоров |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018- 2020годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 450,0тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 150,0тыс.рублей; 2019 год – 150,0тыс.рублей; 2020 год – 150,0тыс.рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района; Совет Адагумского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание подпрограммы

- 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития безопасности дорожного движения

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее – аварийность) приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям  общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители          транспортных средств. Наиболее распространенными причинами совершения ДТП явились пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков  вождения неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную    обстановку.

Проблемы существуют и в дорожном комплексе. Недостаточно оборудована  улично-дорожная сеть светофорами, состояние дорожного покрытия не всегда соответствует установленным нормативам.

Аварийность на дорогах в Адагумском сельском поселении Крымского района следующими основными причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между количеством автомобилей и             протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Ухудшение обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют реализации долгосрочной                 политики, концентрации краевых и местных ресурсов, а также формирования                        эффективных механизмов взаимодействия органов исполнительной и                     законодательной властей, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

В условиях отсутствия комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, ситуация будет ухудшаться.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы обеспечения безопасности дорожного движения;

межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и  снижения тяжести их последствий;

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического           характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

- 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.

Условиями достижения целей подпрограммы является решение следующих задач:

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении;

повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Система  подпрограммных мероприятий направлена на содержание дорог местного значения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 450,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 450,0 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы до 10 февраля года, следующего за отчетным, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Ведущий специалист администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                                   А.В.Сех

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района»

муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое

развитие Адагумского сельского

поселения Крымского района

в сфере строительства, архитектуры

и дорожного хозяйства»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского районав сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения | км. | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1.2 | Количество установленных светофоров | шт | 3 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения | км. | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2.2 | Количество установленных светофоров | шт | 3 |  |  |  |

Ведущий специалист администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                                   А.В.Сех

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме«Повышение безопасности дорожного движения на территории  Адагумского сельского поселения Крымского района»  муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|  | Цель | сокращение количества дорожно - транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и получивших травмы и увечья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении; - повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание дорог местного значения | Местный бюджет | 450,0 | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | Грейдирование дорог, км: 2018-0,5км 2019-0,5км 2020-0,5км |  | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |  |  |
| 2. | Увеличение стоимости основных средств | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |  |  |
|  | ИТОГО | Местный бюджет | 450,0 | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                                                                                   А.В.Сех