|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие Адагумского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Адагумского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие  Адагумского сельского поселения  Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития дорожной сферы деятельности

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

I. Паспорт подпрограммы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Адагумского сельского поселения Крымского района» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие  Адагумского сельского поселения  Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| Координатор подпрограммы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| Цели подпрограммы | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Адагумского сельского поселения Крымского района, соответствующей потребностям населения и экономике поселения |
| Задачи подпрограммы | - выполнение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Адагумского сельского поселения Крымского района; - содержание дорог; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог поселения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения; - доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения; - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения, включая проектно-изыскательские работы; - содержание автомобильных дорог муниципального значения, включая проектные работы |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018- 2020годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования всего - 18859,7 тыс.рублей: за счет средств местного бюджета составляет 10553,1 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 8306,6 тыс.рублей, в том числе по годам: 2018 год – 11548,3 тыс.рублей(в т.ч. краевой бюджет - 8306,6 тыс.рублей); 2019 год – 3660,2 тыс.рублей; 2020 год – 3651,2 тыс.рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района; Совет Адагумского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание подпрограммы

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития дорожной сферы деятельности

- Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Адагумского сельского поселения Крымского района  и улучшения условий жизни населения

- Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

- Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Адагумского сельского поселения Крымского района. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,2 - 1,4 раза.

- Неразвитость улично-дорожной сети Адагумского сельского поселения Крымского района усугубляет проблемы в социальной сфере: дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

- 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей Адагумского сельского поселения Крымского района;

сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности  Адагумского сельского поселения Крымского района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

проведение капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Адагумского сельского поселения Крымского района;

содержание дорог;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Система  подпрограммных мероприятий направлена на проведение ремонта, реконструкции, строительства и содержание дорог местного значения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 18859,7  тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 10553,1 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета - 8306,6 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Адагумского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет Краевой бюджет | 3241,7 8306,6 | 3660,2 | 3651,2 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы до 10 февраля года, следующего за отчетным, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Ведущий специалист

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                            А.В. Сех